需求文档

产品需求文档：网站专题智能提需助手 (v1.0)

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 网站专题智能提需助手 (Web-Topic Requirement Agent) |
| 版本号 | v1.0 (MVP) |
| 状态 | 规划中 / 待评审 |
| 负责人 | 王天然 |
| 涉及团队 | K线 (需求方)、SSG产品设计、SSG研发、外部供应商 |

第一部分：现状分析

目前专题业务线面临“流程割裂协作摩擦、知识资产沉淀复用率低、高人力低价值重复劳动、价值模糊”四大核心矛盾。无论是“旧模式”的单兵作战还是“新模式”的流水线协作，都暂未能解决K线和中台非标需求与标准化生产之间的冲突。K线（发行需求方）觉得提需重、响应慢，SSG（中台）觉得需求烂、反复改、价值难证。

- 网站专题业务流程全景图

1.1 核心流程阶段划分

| 阶段 | 关键节点 | 核心动作 | 涉及角色 (新模式) |
| --- | --- | --- | --- |
| P1: 需求输入 | 发行计划 & Quota | K线制定宏观计划 -> SSG 预估资源 (Quota) -> 预立项 | K线市场/运营, SSG PM |
|  | 正式提需 | K线填写提需模板 -> 提交需求池 | K线需求方, SSG PM |
| P2: 产品定义 | 需求澄清 | 解析需求背景/目标 -> 补全缺失信息 -> 确认排期 | SSG PM, K线, 前后端 Owner |
|  | 方案产出 | 产出原型图、PRD 文档、数据埋点方案 | SSG PM, UE, 数据产品 |
|  | 需求评审 | 也就是技术评审，确认可行性与最终方案 | 全员 |
| P3: 生产交付 | UI/设计 | 产出设计稿 -> 监修/走查 (品牌/规范) -> 切图 | 设计师, SSG PM, K线美术，SSG监修设计师 |
|  | 开发实现 | 前后端代码开发 -> 联调 -> 自测 | 前后端研发, SSG PM (协调) |
| P4: 测试验收 | 测试 (QA) | 功能测试 -> Bug 定级与修复 | QA, SSG PM, 研发 |
| P5: 上线复盘 | 上线检查 | 上线前 Check -> 发布 | SSG PM, 研发 |
|  | 价值复盘 | 数据提取 -> 效果评估 -> 沉淀案例 | SSG PM, K线, 数据产品 |

- 专题业务核心角色的职责

| 角色 | 核心职能 | 当前状态/困境 |
| --- | --- | --- |
| K线需求方 | 制定发行计划，提出专题需求 | 旧模式：需求模糊，依赖竞品抄袭，缺乏创意。 新模式：提需门槛变高（文档耗时从半天变一周），抵触情绪强。 |
| SSG PM (新模式) | 引导需求方明确目标提需并澄清，负责业务线专题项目全生命周期管理和决策 | 专业度参差不齐：导致流入 SSG 的需求质量依然不高；夹在业务与研发之间，沟通成本高。 全能保姆：从资源评估到查 BUG 全包。 知识孤岛：不清楚内部基建能力，只能“问人”。 重复劳动：大量时间用于监修设计稿、维护素材尺寸、检查开发自测。 |
| SSG PM (旧模式) | 单兵作战：承接需求，方案设计和沟通澄清，进度管理，质量验收 |  |
| UE/数据产品 | 专家型角色：产出交互方案，数据埋点设计 | 被动等待：受业务峰谷期影响严重，忙时被挤压，闲时无产出。 重复造轮子：缺乏组件库/案例库，相似需求反复画。 |
| 设计/研发/QA | 视觉执行，代码实现，质量保证 | 依赖性强：设计依赖上游素材；研发依赖设计稿精度和需求文档精度；QA 依赖 PM 辅助判断逻辑。 交付效率和交付质量冲突： - 设计vs研发——高要求和快交付矛盾 - 专题设计团队vs公司设计团队——多人配合的还原和协作问题严重 |

- 访谈痛点归纳

| 所处阶段 | 痛点主体 | 痛点描述 | 表现和影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求输入阶段(协作困难，源头污染） | SSG PM | Quota 预估偏差大：K 线宏观目标与 SSG 落地评估脱节。缺乏历史数据支撑，对新类型需求（如网吧落地页）依靠“拍脑袋”或人工翻找旧案，耗时且偏差大。 | 资源预留不准，反复沟通耗时（甚至长达1个月），研发评估离谱。 |
|  | K 线需求方（新模式） | 提需门槛过高：需填写繁琐的结构化模板，耗时从半天增至一周，导致抵触情绪。 | 提需效率下降，协作摩擦增加。 |
|  | K 线需求方（旧模式） | 需求模糊/创意枯竭：不知道做什么，过度依赖竞品抄袭，缺乏创新建议。 | 需求方不知道做什么，只能抄竞品，创意发散，需求质量低且反复沟通成本高，价值产出有限。 |
|  | SSG PM | 计划被动挤压：K 线发行计划晚于预期，导致留给 SSG 的生产周期被极致压缩。 | 倒逼生产端，增加交付风险。 |
| 产品定义阶段（信息和知识断层） | SSG PM | 沟通成本激增：新模式引入 UE/数据 等角色，导致信息传递链条长，反复返工。 | 新模式引入 UE/数据 等角色，导致信息传递链条长，反复返工。 |
|  | SSG PM | 内部能力认知断层：熟悉中台现有能力（支付、账号体系等），需人工询问技术人员才能产出方案，缺乏自助查询机制。 | 方案产出慢，技术方案可行性低，较难给出方案落地的最佳实践。 |
|  | SSG PM/UE | 重复造轮子，历史资产复用难：虽有文档积累，但缺乏系统化沉淀。无法快速检索“同类最佳实践”或“历史类似案例”来反哺当前需求。 | 相似需求重新出需求画原型、重新设计方案，重复造轮子，经验无法传承。 |
|  | UE/数据/研发 | 峰谷效应：业务峰谷期明显，高峰期被挤压，低峰期不饱和。 | 产能浪费与交付瓶颈并存。 |
|  | 业务leader | 人员能力方差：业务流顺畅与否高度依赖个人能力强/熟悉某条发行线业务的的PM | PM 个人能力决定项目质量，高峰期资源不好调用 |
| 生产交付阶段（低效的人力堆叠） | SSG PM、SSG设计师、项目UI设计师 | 人工监修成本高：设计稿的最终确认需要PM人工审查是否符合需求，品牌规范监修依然依赖人力。 | PM 和SSG设计需要肉眼比对设计稿确认交付，重复低价值劳动，并且带来额外的沟通协作成本。 |
|  | SSG PM、 SSG研发、K线运营 | 素材资产管理混乱：多渠道（官网、分流页）素材尺寸不统一，缺乏统一管理，导致设计师出UI、前端切图、K线运营配置成本剧烈增加 | 图素不统一，配置互通难，维护成本高 |
|  | 质量中心测试、SSG PM | 研发自测依赖自觉 | 交付质量不稳定，PM 沦为“二测”，需反复介入技术纠纷。 |
| 测试验收阶段（低效的人力堆叠） | SSG PM、SSG研发 | Bug 争议处理：需介入判断测试提出的 Bug 是否有效，并人工给出解法。缺乏常见 Bug 案例库。 | PM 需消耗精力判断 Bug 有效性，效率低下 |
| 上线复盘阶段（数据闭环和价值呈现缺失） | SSG PM | 上线检查严苛 | 无标准检查表，重复低效。 |
|  | SSG PM | 复盘无据可依 | 数据指标未标准化，取数繁琐；无法证明专题对游戏的实际贡献（反赋能） |

- 核心痛点归纳

基于内部访谈及行业流程基准，我们识别出网站专题业务核心痛点，以及背后所面临的根源性问题。

流程割裂协作摩擦、知识资产沉淀复用率低、高人力低价值重复劳动、价值模糊

第二部分：SSG 网站专题业务 AI 全景蓝图与演进规划

愿景：从“资源消耗型”的生产工厂，转型为“数据驱动型”的增长引擎。核心路径：工具化 (Efficiency) -> 平台化 (Workflow) -> 智能化 (Growth)

1. 战略全景蓝图

本蓝图旨在构建一个 "AI-Native 发行运营中台"。它不再是 K 线的人力外包，而是提供标准化的增长解决方案。

1.1 架构总览 (Mermaid)

- graph TD

- %% --- 顶层：价值交付层 (Value Layer) ---

- subgraph L1 [Level 1: 价值交付与反向赋能]

- V1(高转化专题方案库)

- V2(自动化生产流水线)

- V3(全链路归因驾驶舱)

- end

- %% --- 中层：AI 业务中台 (AI Business Layer) ---

- subgraph L2 [Level 2: 智能化业务中台]

- direction TB

- subgraph S1 [决策域: 智能参谋]

- A1[Quota 评估 Agent]

- A2[需求洞察 Copilot]

- end

- subgraph S2 [生产域: 视觉工厂]

- B1[设计合规审查 Agent]

- B2[素材标准化 Bot]

- B3[AIGC 原型生成器]

- end

- subgraph S3 [运营域: 数据大脑]

- C1[埋点自动化 Agent]

- C2[归因分析 Bot]

- end

- end

- %% --- 底层：资产与模型层 (Foundation Layer) ---

- subgraph L3 [Level 3: 数据与模型底座]

- D1[(历史工时/排期数据库)]

- D2[(品牌视觉规范/组件库)]

- D3[(埋点数据/转化归因库)]

- D4[私有化 LLM + 多模态模型]

- end

- L3 --> L2

- L2 --> L1

2. 演进路径详解

第一阶段：工具化—— 守住底线，建立信任

目标：解决“单点痛点”，确立标准化指标，消除低级错误与无效沟通。核心逻辑：AI 作为辅助工具 (Copilot) 嵌入现有流程。

| 核心能力 | 解决的根源性问题 | 功能描述 (MVP) |
| --- | --- | --- |
| 智能 Quota 评估 | 信任成本问题 用历史数据消除“研发报高 vs 产品嫌高”的博弈，建立客观基准线。 | 基于 RAG 检索历史相似项目，输出工时参考范围。 |
| 设计合规审查 | 标准执行问题 将品牌规范从“文档”变为“代码”，确保对外形象统一，解放 PM 肉眼监修。 | 机器视觉识别 Logo、字体、安全区，自动输出合规报告。 |
| 智能提需助手 | 输入质量问题 降低 K 线提需门槛，同时强制需求结构化。 | 引导式对话提需，自动生成 80% 的标准 PRD。 |

第二阶段：平台化 —— 稳固流程，自动化流转

目标：串联孤岛，将 AI 能力固化为 SOP（标准作业程序），实现资产的自动流转。核心逻辑：AI Agent 接管节点流转，人只做关键决策。

| 平台 | 核心能力 | 解决的根源性问题 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能规划与输入系统 |  |  |  |
| 智能生产与辅助系统 | 素材分发中心 | 协作边界问题 打通设计与 CMS/开发的断层，消灭“谁负责裁图/上传”的扯皮。 | 上传母图 -> AI 自动裁切多端尺寸 -> 自动命名 -> 自动推送到 CMS 待发布区。 |
|  | 原型/代码生成 | 重复造轮子问题 将 SSG 从“画线框图”中解放，聚焦业务逻辑。 | 基于 PRD 生成高保真原型代码（Vue/React 组件），直接复用现有组件库。 |
|  | 自动化埋点设计 | 数据孤岛问题 确保上线即有数，且口径统一。 | 生成 PRD 时同步生成埋点文档，并自动注入代码模版。 |
| 智能质量与复盘系统 | Bug 智能分诊台 |  |  |
|  | 专题洞察分析师 |  |  |

第三阶段：智能化—— 价值挖掘，反向赋能

目标：重构工作流，从“接需求”变为“推方案”，实现业务增长。核心逻辑：AI 成为业务合伙人，通过数据洞察指导发行。

| 核心能力 | 解决的根源性问题 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 最佳实践推荐引擎 | 被动执行问题 SSG 不再是被动接收者，而是基于数据告诉 K 线“怎么做效果好”。 | “针对新英雄上线，建议使用模版 A，历史转化率比模版 B 高 15%。” |
| AIGC 动态专题 | 千人一面问题 打破静态页面的限制，实现个性化分发。 | 根据用户标签，实时生成差异化的专题文案和配图。 |
| 全链路归因大脑 | 价值自证问题 从“做了多少个专题”转变为“带来了多少流水/留存”。 | 自动生成 ROI 报告，分析哪个设计元素对转化贡献最大。 |

3. 终局状态：新工作流重塑

在智能化阶段，SSG 与 K 线的工作流将发生质的改变。

3.1 传统工作流

K线拍脑袋提需 -> SSG 评估(扯皮) -> SSG 生产(重复劳动) -> 上线 -> 无复盘

3.2 终局工作流

Step 1: 洞察与推荐 (AI 主动触发)

- AI 监测：SSG 智能大脑监测到 K 线即将有“S级新版本”发布。

- 反向提案：AI 基于历史 S 级版本的高转化案例，自动生成 3 套专题方案（含预算、预估工时、预估转化率），推送给 K 线接口人。

Step 2: 选单与确认 (决策而非填空)

- K 线决策：K 线 PM 此时不再需要“填空写文档”，而是做选择题。选择“方案 B”，并微调文案。

- 自动锁单：系统自动锁定 Quota（基于历史精准数据），无需人工评估会议。

Step 3: 无人化生产 (黑灯工厂)

- 资产生成：AI 生成原型代码、裁切素材、配置 CMS、注入埋点。

- 人工介入：SSG 设计师仅需调整核心视觉氛围（创意部分），SSG 开发仅需处理复杂交互逻辑。

Step 4: 动态调优 (价值闭环)

- 实时反馈：上线后，AI 实时监控转化漏斗。若发现 A 模块点击率低，自动建议更换素材或文案。

- 资产沉淀：本次项目的成功经验（如“红色按钮转化高”）自动存入知识库，优化下一次推荐。

4. 根源性问题的终结

通过上述规划，我们实际上解决的是组织架构中的深层矛盾：

- 消灭“非标”：通过工具化，把所有能标准化的环节（提需、素材、代码框架）全部交给 AI，人只处理必须非标的创意。

- 消灭“信任黑箱”：通过平台化的数据透明，Quota管理机制和企业级站点规范不再依赖个人经验，而是依赖全员共识的数据基准。

- 重构“价值链”：通过智能化，SSG 专题业务的 KPI 不再是“按时交付率”，而是“专题转化贡献度”。这让 SSG 专题业务从成本中心变成了利润中心。

可量化的价值

5. 切入点选择：智能提需助手

- ROI (投资回报率) 最高：

  - 技术成本低：无需训练模型，仅需提示词工程和简单的智能体逻辑。

  - 痛点最痛：精准对应提需文档难写、需求澄清反复两个核心痛点场景，解决了“Garbage In, Garbage Out”的根源问题。如果需求输入不准，后续生产环节再快也是无用的。

  - 资源就绪：SSG 已有“方案积累、视觉规范、内容规范”等文档，适合做 RAG 知识库。

- 风险最低：

  - 直接介入到产品生产期例如代码或高保真设计图，极易出现不可控的细节错误（幻觉），需要专家介入修改。

  - 而“提需”是收敛性任务，AI 的作用是“追问”和“整理”，不会对原有网站专题业务流程造成负面影响，风险可控。

- 培养用户习惯：

  - 让团队习惯与 AI 交互，建立结构化思维，为后续引入更复杂的 AI 工具打下数据基础。

第三部分：产品功能详解

1. 需求背景 (Background)

目前网站专题页开发流程中，运营侧需求描述不规范导致设计与研发返工率高达 40%。为了降低沟通成本，我们需要一个 AI Agent 介入需求收集阶段，扮演“资深产品经理”的角色，引导运营完成需求梳理。

2. 产品目标 (Objectives)

- 效率指标：需求确认阶段耗时从平均 2 天缩短至 0.5 天。

- 质量指标：生成的 PRD 完整度（包含文案、结构、参考图）达到 90%，研发退回率降低至 10% 以下。

- 用户指标：运营人员对助手的使用满意度 > 4 分 (5分制)。

3. 用户角色 (User Personas)

- 主要用户：k线市场专员（非技术背景，关注营销效果）、PM。

- 次要用户：UI 设计师、前端开发（作为文档接收方）。

4. 核心功能需求 (Functional Requirements)

4.1 模块：智能引导对话 (Interactive Interview)

- 场景：用户输入“我想做一个春节抽奖活动的专题页”。

- AI 逻辑 (CoT - Chain of Thought)：

  - 识别意图：活动类专题。

  - 检索知识库：调取“抽奖活动页”的标准模板结构（KV图、奖池展示、规则说明、中奖弹窗）。

  - 缺口分析：检测用户未提供“奖品列表”、“活动时间”、“参与门槛”。

  - 追问执行：

    - AI: "收到。为了更好地设计页面，我需要确认：具体的活动时间是？用户每天有几次抽奖机会？"

- 输入/输出：

  - Input: 自然语言对话。

  - Output: 结构化的对话流，实时更新右侧的“需求清单预览”。

4.2 模块：竞品/风格参考推荐 (Reference RAG)

- 场景：用户描述“风格要赛博朋克一点”。

- AI 逻辑：

  - 利用 RAG (检索增强生成) 技术，从内部知识库（过去 2 年的上线专题）或连接 Google Search 搜索最新的游戏网页设计趋势。

  - System Prompt Constraint: 必须提供 URL 或图片缩略图。

- 输出：展示 3 张符合描述的参考图，并询问：“这几张图的色调是你想要的吗？”

4.3 模块：PRD 文档一键生成 (Spec Generation)

- 功能描述：对话结束后，将零散信息重组为标准格式文档。

- 文档结构要求：

  - 基本信息：活动名称、时间、URL 后缀。

  - 页面结构图：使用 ASCII 或 Mermaid 流程图展示板块顺序。

  - 文案清单：标题、正文、按钮文案（AI 可对缺省文案进行润色建议）。

  - 交互逻辑：明确“点击 X 后弹出 Y”。

  - 数据埋点需求：基于活动类型自动推荐（如：自动添加“点击_立即抽奖”埋点）。

5. 验收标准 (Acceptance Criteria)

- 准确性：AI 能够识别活动、展示、招聘三类常见专题，并正确调用对应提问模板。

- 完整性：生成的最终文档必须包含 [页面结构]、[文案]、[参考图] 三要素，缺一不可。

- 容错性：当用户输入明显违背常理的需求（如“活动不设结束时间”），AI 需给出风险提示（Risk Alert）。

6. 技术方案与依赖 (Tech Stack & Dependencies)

- 模型选型：

  - 推理层：高性能推理模型例如xxxx

  - 知识库：向量数据库，存储历史优质 PRD 和设计图元数据。

- 工程架构：

  - 后端：Python (FastAPI) + LangChain (用于管理对话状态)。

  - 前端：React (流式输出打字机效果)。

- 依赖项：需提前整理内部“专题页标准组件库”文档供模型学习 (Few-shot Prompting)。

第四部分：知识库搭建

1、RAG知识库搭建目标

围绕 “支撑网站专题全流程 AI 赋能”，为AI应用提供数据的支撑：

- 赋能AI 工具：为智能提需、Quota 评估、合规审查、PRD/原型生成等 AI 能力提供精准数据支撑；

- 建立知识库沉淀机制：形成“经验沉淀-复用-优化” 的闭环，让知识库成为SSG的核心资产。

2、知识库数据范围

优先采集支撑中台高频AI模块的数据，按优先级分层，标准规范、需求模板及站点案例库为P0。其他后续按需扩充，兼顾多模块复用性，总体评估知识库字符数量不超100万字符，具体如下：

| 数据源类别 | 核心来源 | 支撑提需助手能力 | 数据形式 | 数据附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准规范库（P0） | 性能标准规范标准、品牌交互规范标准、视觉设计指南、网站开发技术规范 | 支撑原型绘制、技术可行性评估、PRD 生成，校验内容专业性 | PDF规范文档、Markdown条款、结构化参数表、原型图模板文件 | 【西山居】企业站性能_质量标准12.03 西山居企业站-品牌统一化视觉规范@20250428 |
| 需求/PRD模板库（P0） | 多类型需求结构化模板、自然语言转结构化字段映射规则、PRD模板 | 实现模糊需求的标准化拆解、PRD 自动生成 | 结构化表格（字段映射表）、Markdown模板、需求拆解示例文档 | eg.官网/fab页/活动页等需求模板 |
| 站点案例库（P1） | 公开游戏官网源代码、SSG历史站点源代码 | 支撑功能推荐、原型图绘制，提供结构/功能/视觉参考 | 文档（结构拆解）、截图（视觉参考）、结构化表格（功能清单）、原型图文件（Axure/Figma导出） | eg.原神/英雄联盟等 |
| 风险/规范库（P1） | 网站开发常见风险案例（技术/合规/体验类）、风险识别判定标准、风险规避方案 | 精准识别需求风险并给出规避建议 | 风险案例文档、结构化风险清单（含风险类型/判定条件/规避方案）、规范条款 | 西山居企业站-域名管理规范@2025.10.12 |
| 工期评估基准库（P1） | 网站开发各模块工期基准数据（页面搭建/功能开发/测试等）、工期影响因素权重表、工期评估案例 | 基于需求复杂度精准估算开发工期 | 结构化Excel表格（工期基准/影响因素）、评估案例文档、计算公式说明 |  |
| 技术可行性评估库（P1） | 主流开发技术栈适配清单、技术实现难度分级标准、技术方案案例 | 判断需求功能的技术可行性并推荐技术方案 | 结构化技术清单、技术难度分级表、技术方案文档 |  |

3、知识库基本模块

知识库梳理分为，数据收集、数据打标、数据分块、数据向量化以及数据索引和检索。其中数据收集和打标，可以使用简易工具或人工直接完成。对于数据分块、向量化和数据索引和检索，本次需要重点实现，可使用RagFlow等成熟工具实现。

3.1 分块

模块说明：把原始数据基于一定规则进行切分为Chunk，为向量化做好结构化准备。

基于专题业务线数据特点，简易块大小及块重叠配置如下：

- chunk_size: 1000

- chunk_overlap: 200

3.2 向量化

模块说明：将分块内容进行Embedding，存放至向量数据库。

- Vector Database: 可使用 ChromaDB 作为本地向量数据库，无需外部服务依赖，轻量高效。（千万数据以下适合）

- Embeddings: 支持多种嵌入模型，默认兼容：

  - Local: sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2

  - Cloud: OpenAI / Google Gemini Embeddings

3.3 索引及检索

模块说明：集成向量库与业务规则引擎，实现向量相似度检索 + 业务规则二次过滤，确保匹配结果 “语义相似且业务匹配”，避免跨站点 / 跨级别 / 跨改造类型的错配。

模块需求：

  - 提供检索相似度配置（TOPN）

  - 提供索引模式选择：全文检索和混合检索

  - 提供召回率测试

  - 提供“向量检索+关键词检索”

4、知识库迭代

4.1 迭代场景

| 变更类型 | 触发业务场景 | 触发依据 |
| --- | --- | --- |
| 新增 | 1. 新增游戏站点类型（如赛事站、社区站）及对应改造标准； 2. 现有站点新增改造类型（如攻略站新增「性能优化」）； 3. 新增服务级别标准（如在基础 / 标准 / 企业级外新增「定制级」） | 提供正式技术标准文档（如《XX 站点视觉改版技术标准 V1.0》），现有知识库无对应数据 |
| 修改 | 1. 现有改造类型的成本 / 周期调整（如视觉设计人力成本从 2000 元 / 天调整为 2200 元 / 天）； 2. 核心动作增删 描述调整（如官网换肤新增「移动端适配」动作）； 3. 服务级别判定标准调整（如企业级新增「全链路测试」要求） | 业务侧提供正式调整通知 + 更新后的技术文档，现有知识库数据需同步更新 |
| 删除 | 1. 站点类型停用（如临时活动站下线，对应改造标准失效）； 2. 改造类型被淘汰（如旧版 UI 改版标准停用，替换为新版）； 3. 无复用价值的专项改造数据（如单次活动改造完成后不再复用） | 业务侧提供正式停用通知，确认该标准无后续业务价值 |

审核通过的核心判定标准

- 新增 / 修改：需同时满足「场景合理 + 材料完整 + 数据标准 + 逻辑自洽」；

- 删除：需满足「有正式停用通知 + 数据无残留业务价值」；

- 审核不通过的需求，将原路退回至「知识需求收集」环节重新梳理，避免无效流程。

4.2 团队分工

| 团队 | 核心职责 |
| --- | --- |
| 知识库产品团队 | 知识库管理、数据收集、清洗、结构化、分块及向量化，数据质量评估 |
| 技术团队 | 数据接入、批量处理、知识库服务搭建及迭代 |
| 设计团队 | 视觉规范更新、行业案例、设计案例归档 |
| 业务产品团队 | 业务知识沉淀、更新 |

4.3 运维与迭代机制

运维迭代规则

- 定期更新：每周抽检 10% 数据，每月跨团队评审，每季度同步行业规范；

- 问题处理：用户反馈→数据团队24h核实→技术 / 设计团队 48h 处理→产品团队验证后更新知识库；

- 激励机制：将知识沉淀纳入团队 KPI，对优质贡献者给予奖励。

5、安全与合规

除数据源合规外，需明确知识库全流程的安全与合规要求，核心包含3点：

- 内容安全：过滤敏感内容（色情/暴力/政治敏感）、侵权内容，确保知识库数据无违规信息；

- 隐私保护：不存储用户个人信息（PII），知识库数据中不包含隐私字段（如手机号、邮箱）；

- 审计日志：留存数据接入、修改、调用的全量日志（留存90天），便于合规审计与问题追溯。

6、验收与评估标准

| 评估阶段 | 指标类别 | 具体指标 |
| --- | --- | --- |
| 离线验收指标（上线前） | 数据质量指标 | 数据准确率≥98%（抽检200条数据，错误率≤2%） 核心场景数据覆盖率≥95%（游戏类型/2大终端均覆盖） |
|  | 检索效果指标 | 检索相关性得分≥0.7（测试集20个典型需求，首次检索达标率≥90%） |
|  | 合规指标 | 无侵权/敏感数据（全量数据排查，无违规内容） |
| 在线评估指标（上线后） | 数据指标 | 数据命中率≥92%（用户需求检索时，能匹配到有效数据的比例） 数据更新及时率≥95%（用户反馈问题72小时内完成更新） |
|  | 业务联动指标 | 知识库支撑的内容生成准确率≥85%、幻觉率≤5%（与产品核心指标绑定） |
|  | 用户反馈指标 | 用户对生成内容的“专业度”满意度≥90%（反馈表单收集，关联知识库数据支撑效果） |